Phần 1: Bảng phân loại ý kiến

| Mã | Cách làm việc/Phản hồi sản phẩm/ Cần làm rõ | Giữ, chuyển nơi xử lí hoặc làm thế nào |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Phản hồi sản phẩm | Chuyển sang Product Backlog để Product Owner xem xét tính năng hủy đơn trên mạng xã hội |
| R-02 | Cách làm việc | Khi thay đổi quy tắc xử lý, nhóm cập nhật tài liệu chung và thông báo cho các thành viên liên quan |
| R-03 | Cách làm việc | Viết lại: “Khi cần thay đổi quy tắc luồng hội thoại, nhóm cùng thảo luận, thống nhất và cập nhật tài liệu chung trước khi triển khai” |
| R-04 | Cách làm việc | Giữ ở cột Stop: dừng thay đổi quy tắc qua tin nhắn riêng mà không cập nhật tài liệu chung |
| R-05 | Cách làm việc | Giữ ở cột Continue: tiếp tục Pairing giữa người kiểm thử và người phụ trách luồng hội thoại khi tái hiện lỗi |
| R-06 | Phản hồi sản phẩm | Chuyển sang Product Backlog để đánh giá mục tiêu tỷ lệ AI tự trả lời 90%, đồng thời xem xét yêu cầu an toàn |
| R-07 | Cách làm việc | Giữ ở cột Stop nhưng cần dừng đề xuất hạ Definition of Done chỉ để kịp tiến độ; duy trì yêu cầu không còn lỗi nghiêm trọng cao |

Phần 2: Sửa Improvement

| Hành động | Người/Nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Khi thay đổi quy tắc chuyển người, nhóm cập nhật tài liệu chung trước khi triển khai; Nam và các thành viên liên quan kiểm tra nội dung thay đổi | Nam và Developers | Mỗi lần thay đổi quy tắc trong Sprint 12; rà soát tại Daily Scrum và cuối Sprint | Lịch sử phiên bản tài liệu có nội dung thay đổi và thời điểm cập nhật trước khi triển khai |
| Khi bắt đầu Sprint 12, nhóm lập kế hoạch và chạy Integration Test đầu tiên không muộn hơn Ngày 4; Developers phối hợp với Khánh Vy để xử lý lỗi phát hiện được | Khánh Vy và Developer | Cuối Ngày 4 và tại Sprint Retrospective Sprint 12 | Nhật ký kiểm thử ghi thời điểm chạy test đầu tiên, kết quả test và các lỗi được ghi nhận |

- Xử lí IM-10-02: Không bỏ qua IM-10-02 hoặc chỉ gia hạn nguyên trạng, vì nhóm đã không đạt mục tiêu chạy Integration Test trước hoặc trong Ngày 4 ở Sprint 11

Phần 3:Nhận xét cách điều phối

- Điểm chưa phù hợp thứ nhất: Scrum Master mở đầu bằng tập trung vào việc quy trách nhiệm cho cá nhân thay vì tìm nguyên nhân từ quy trình và hệ thống. Khi tên thành viên xuất hiện trên bảng, các thành viên khác ngừng phát biểu, làm giảm sự an toàn tâm lý và khiến nhóm khó phát hiện vấn đề thực sự

- Điểm chưa phù hợp thứ hai: Product Owner trả lời từng ý và tự chọn giải pháp thay cho Scrum Team. Điều này làm giảm sự tương tác giữa Developers Team và Stakeholder

- Cách cải thiện: Scrum Master nên đặt câu hỏi trung lập như “Những yếu tố nào trong quy trình khiến các khiếu nại bị phân loại sai?”, bảo đảm mọi thành viên có cơ hội chia sẻ. Sau đó, Scrum Team cùng thảo luận, chọn tối đa hai Improvement khả thi, xác định người theo dõi và thống nhất bằng chứng để kiểm tra ở Sprint tiếp theo